EduTutor IA

Cadrage produit

Story Map — User Story Mapping (Jeff Patton)

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026 — Equipe 6

# 1. Objectif & methode

Cette Story Map organise le perimetre d'EduTutor IA selon la technique du User Story Mapping (Jeff Patton). Elle transforme le Product Backlog « plat » en carte a deux dimensions :

Axe horizontal (->) : le parcours utilisateur dans le temps (les activites, de gauche a droite).

Axe vertical (v) : la priorite MoSCoW, des stories essentielles (Release 1) aux optionnelles (Release 3).

Elle ne reorganise que l'existant : toutes les stories sont des codes US du Product Backlog de l'equipe (epics E1-E12), plus les stories enseignantes US-T.1/T.2/T.3 issues de la perturbation J1. Le parcours horizontal suit Lucas Moreau, persona etudiant primaire du Customer Journey Map ; Mme Lefevre porte la branche enseignante issue de la perturbation J1.

Etat d'avancement reel : la colonne « Etat code » a ete verifiee directement dans le code du depot (backend Django : accounts, quizzes, llm, administration ; frontend React ; CI). Elle ne se contente pas de recopier le backlog. Valeurs : OK livre (implemente et cable), Partiel (present mais a fiabiliser/finir), A faire (absent).

Note perturbation J1 : le PO a repositionne Mme Lefevre en persona primaire (produit enseignant-first). La branche « Piloter sa classe » (US-T.1/T.2/T.3) passe donc en Release 1 ; ces stories restent a estimer au backlog et sont aujourd'hui entierement a faire (aucun code d'espace enseignant present).

# 2. Le Backbone (colonne vertebrale)

Le backbone resume le parcours en une ligne : qui (persona), sur quelle thematique (epic), fait quelle action (activite).

| Persona | Lucas Moreau | Lucas Moreau | Lucas Moreau | Lucas Moreau | Lucas Moreau | Mme Lefevre (J1) | Equipe / Admin | Equipe / Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epic | Compte & identite (E1) | Ingestion de cours (E2) | Generation & passation (E3/E4) | Resultats (E5) | Historique (E6) | Espace enseignant (J1) | Securite & RGPD (E7/E8) | Livraison & qualite (E9/E10) |
| Activite | Creer & gerer son compte | Deposer un cours | Generer & passer le quiz | Voir ses resultats | Suivre sa progression | Piloter sa classe | Securiser & se conformer | Livrer & exploiter |

# 3. La Story Map (parcours x releases)

Lecture horizontale : le parcours complet. Lecture verticale : les stories par priorite MoSCoW, decoupees en 3 releases. Les stories marquees ★ composent le Walking Skeleton (section 4).

|  | Creer & gerer son compte | Deposer un cours | Generer & passer le quiz | Voir ses resultats | Suivre sa progression | Piloter sa classe | Securiser & se conformer | Livrer & exploiter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELEASE 1 MUST (MVP) | ★ US-F1.1 Creer un compte US-F1.2 Login / Logout US-F1.3 Valider l'email US-F1.4 Reset mot de passe US-F1.5 Profil | ★ US-F2.1 Upload PDF <=5Mo US-F2.2 Coller du texte US-F2.3 Erreur fichier/texte | ★ US-F3.1 Generer 10 QCM US-F3.2 4 options / 1 bonne US-F3.4 Erreur LLM / timeout ★ US-F4.1 Soumettre US-F4.2 Score juste | ★ US-F5.1 Score /10 US-F5.2 Detail des reponses | ★ US-F6.1 Historique | US-T.1 Dashboard classe US-T.2 Reperer decrocheurs US-T.3 Conseils cibles | US-S.1 Anti prompt-injection US-S.2 Assainir les entrees US-S.3 Isoler les donnees US-S.6 Pas de secrets US-G.1 Confidentialite US-G.2 Droit a l'oubli | US-D.1 CI verte US-D.2 Lancement 1 commande US-D.3 Plan de crise US-X.3 ADR choix LLM |
| RELEASE 2 SHOULD | US-F1.6 Erreurs claires | US-F2.4 Alerte extraction | US-F3.3 Chargement US-F3.5 Ancrage RAG | US-F5.3 Page d'accueil | US-F6.2 Rouvrir un quiz | US-R2.2 Export / partage | US-S.4 Tests adversariaux US-S.5 Rate limiting US-G.3 CGU / mentions US-G.4 Consentement US-G.6 Minimisation | US-X.1 Tests F3/F4 US-X.2 Mock / fallback LLM US-X.4 Config LLM via UI US-D.5 Post-mortem |
| RELEASE 3 COULD | — | — | US-R2.1 RAG renforce | — | US-F6.3 Filtrer / trier | — | US-G.5 Portabilite | US-D.4 Deploiement prod US-X.5 Observabilite |

Legende : ★ = story du Walking Skeleton (MVP de bout en bout).

# 4. Le Walking Skeleton (MVP minimal de bout en bout)

Le Walking Skeleton est la plus petite suite de stories qui permet a Lucas de traverser tout le parcours. C'est l'objectif de la Release 1 du backlog : « je m'inscris -> je depose un cours -> je revise -> je vois mon score -> je retrouve mon historique ».

US-F1.1 Je cree mon compte   ->   US-F2.1 Je depose un cours (PDF)   ->   US-F3.1 Je genere 10 QCM   ->   US-F4.1 Je reponds et je soumets   ->   US-F5.1 Je vois mon score /10   ->   US-F6.1 Je retrouve mon historique

Bonne nouvelle : ce squelette est deja entierement livre dans le code (le flux fonctionne de bout en bout). L'effort de la semaine porte donc sur le durcissement, la conformite et la branche enseignante, pas sur le flux nominal.

# 5. Detail des stories par activite

Pour chaque activite : les user stories avec priorite MoSCoW, estimation en points (Fibonacci, telle qu'au backlog) et etat verifie dans le code.

## Creer & gerer son compte  (Compte & identite (E1))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F1.1 | Creer un compte par email | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F1.2 | Se connecter / se deconnecter | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F1.3 | Valider son email via un lien (+ renvoi du lien) | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F1.4 | Reinitialiser son mot de passe oublie | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F1.5 | Consulter, modifier et supprimer son profil | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F1.6 | Messages d'erreur clairs (email pris, identifiants invalides) | R2 - Should | 2 | Partiel |

## Deposer un cours  (Ingestion de cours (E2))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F2.1 | Televerser un PDF (<= 5 Mo) comme source de quiz | R1 - Must | 5 | OK livre |
| US-F2.2 | Coller du texte (>= 200 car.) comme source de quiz | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F2.3 | Message d'erreur si fichier trop lourd / texte trop court | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F2.4 | Prevenir si l'extraction PDF echoue (PDF scanne/image) | R2 - Should | 2 | OK livre |

## Generer & passer le quiz  (Generation & passation (E3/E4))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F3.1 | Generer 10 QCM via le LLM local, ancres dans le cours | R1 - Must | 5 | OK livre |
| US-F3.2 | Chaque QCM a 4 options et 1 bonne reponse | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F3.4 | Message exploitable si le LLM echoue / time-out | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F4.1 | Soumettre ses reponses pour correction automatique | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F4.2 | Une seule bonne reponse comptee par QCM | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F3.3 | Retour de chargement pendant la generation | R2 - Should | 2 | OK livre |
| US-F3.5 | QCM reellement ancres dans le cours (RAG) | R2 - Should | 5 | Partiel |
| US-R2.1 | Generation ancree chapitre par chapitre | R3 - Could | 8 | Partiel |

## Voir ses resultats  (Resultats (E5))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F5.1 | Voir son score /10 apres soumission | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-F5.2 | Detail bonne/mauvaise reponse par question | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F5.3 | Page d'accueil claire expliquant le produit | R2 - Should | 2 | OK livre |

## Suivre sa progression  (Historique (E6))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F6.1 | Retrouver l'historique de ses quiz (date, cours, score) | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-F6.2 | Rouvrir un quiz passe pour revoir ses reponses | R2 - Should | 2 | OK livre |
| US-F6.3 | Filtrer/trier l'historique (date, score, matiere) | R3 - Could | 3 | A faire |

## Piloter sa classe  (Espace enseignant (J1))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-T.1 | Voir scores & progression de ses 28 etudiants | R1 - Must | - | A faire |
| US-T.2 | Tri/alerte sur scores faibles en <= 3 clics | R1 - Must | - | A faire |
| US-T.3 | Envoyer un conseil cible a un etudiant en difficulte | R1 - Must | - | A faire |
| US-R2.2 | Tableau de bord enseignant : suivi de classe, export | R2 - Should | 8 | A faire |

## Securiser & se conformer  (Securite & RGPD (E7/E8))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-S.1 | Separer instructions systeme et contenu utilisateur | R1 - Must | 5 | Partiel |
| US-S.2 | Valider/assainir les entrees (cours, texte) | R1 - Must | 3 | Partiel |
| US-S.3 | Isoler les donnees par utilisateur | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-S.6 | Ne jamais exposer les secrets | R1 - Must | 2 | Partiel |
| US-G.1 | Politique de confidentialite | R1 - Must | 3 | A faire |
| US-G.2 | Supprimer definitivement compte et donnees | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-S.4 | Tests adversariaux d'injection | R2 - Should | 3 | A faire |
| US-S.5 | Rate limiting / quotas sur la generation | R2 - Should | 3 | A faire |
| US-G.3 | CGU et mentions legales | R2 - Should | 2 | A faire |
| US-G.4 | Gestion du consentement (cookies/tracage) | R2 - Should | 3 | A faire |
| US-G.6 | Minimiser et documenter les donnees collectees | R2 - Should | 2 | A faire |
| US-G.5 | Exporter ses donnees (portabilite RGPD) | R3 - Could | 3 | A faire |

## Livrer & exploiter  (Livraison & qualite (E9/E10))

| Code | User Story | Priorite | Pts | Etat code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-D.1 | CI verte (lint + tests) a chaque PR | R1 - Must | 3 | OK livre |
| US-D.2 | Lancement en une commande (scripts par OS) | R1 - Must | 2 | OK livre |
| US-D.3 | Plan de crise / rollback pour le jour J | R1 - Must | 3 | A faire |
| US-X.3 | Tracer le choix du fournisseur LLM (ADR) | R1 - Must | 3 | A faire |
| US-X.1 | Tests automatises sur le coeur metier (F3/F4) | R2 - Should | 5 | OK livre |
| US-X.2 | Mode mock/fallback LLM pour securiser la demo | R2 - Should | 3 | OK livre |
| US-X.4 | Configurer le LLM/l'app depuis l'UI (admin) | R2 - Should | 5 | OK livre |
| US-D.5 | Post-mortem apres la crise | R2 - Should | 1 | A faire |
| US-D.4 | Deploiement de production (VPS OVH, HTTPS) | R3 - Could | 8 | Partiel |
| US-X.5 | Logs / observabilite (erreurs LLM, latence) | R3 - Could | 3 | A faire |

# 6. Decompte & tenue dans les Sprints 1-2

| Release | Priorite | Nb stories | Points estimes | Avancement (livre/partiel/a faire) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 (MVP) | Must | 29 | 75 (+3 a estimer) | 20 / 3 / 6 |
| Release 2 | Should | 16 | 50 | 7 / 2 / 7 |
| Release 3 | Could | 5 | 25 | 0 / 2 / 3 |

## La Release 1 tient-elle dans les Sprints 1-2 ?

La Release 1 compte 29 stories Must pour ~75 points estimes (3 stories enseignantes restant a estimer). Surtout, l'audit du code montre que 20 sont deja livrees, 3 partielles et 6 a faire.

Le flux nominal (Walking Skeleton + coeur etudiant E1 a E6) est deja fonctionnel : l'effort Sprints 1-2 se concentre sur le fiabiliser et le tester, pas sur le construire.

Les 6 stories a faire sont la branche enseignante (J1) et le socle conformite/securite/crise, cadences par les perturbations J3 a J5 et etales sur la semaine.

Estimation : oui, la Release 1 tient a l'echelle de la semaine (R1 due mercredi 17h45). Le coeur etudiant etant deja livre, les Sprints 1-2 absorbent le durcissement du MVP ; la branche enseignante et la conformite arrivent ensuite, au rythme des perturbations.