# A

#### APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7

## Product Backlog

20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW

###### Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

##### IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | [ 22 ] |
| --- | --- |
| Membres | [ Antoine VAUTHIER, Alainpatrick GOMAS, Cleg LOUFOUA, Baptiste MAES Kyllian VIGNOCAN, Tom LAU, Yacine DJEBBOURI ] |
| Sprint concerné | [ Cadrage] |
| Version | [ v1.0 · ] |
| Date de remise | [29J/06/2026 15h30 ] |
| Statut | [ Draft] |

- Convention de nommage du fichier :

equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

### EPICS : EDUTUTOR IA

6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map

- OBJECTUne Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention com

| ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire |
| EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours |
| EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz |
| EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz |
| EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats |
| EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) |

mune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.

| Stories incluses | SP total |
| --- | --- |
| US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c. |
| US-02, US-08, US-14 | n.c. |
| US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c. |
| US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c. |
| US-06, US-11, US-16 | n.c. |
| US-12, US-17 | n.c. |

### PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA

20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T

- OBJECTListe ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du sco k FORMAIndependent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que Q BON  « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de révise

+ À ÉVIT « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)

| ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 |
| US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 |
| US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 |

| US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 |
| US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 |
| US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 |
| US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 |
| US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 |
| US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 |

| US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 |
| US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 |
| US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 |
| TOTAL |  |  |  |  | 137 |

pe.

[persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. » r efficacement avant les partiels. »

| Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo |
| G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo |
| G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo |
| G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo |
| G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo |
| G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo |
| [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog |

| [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog |
| [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog |
| [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] | □ | □ | S5 | Backlog |
| [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog |

| [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| 20 stories · 137 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP |  |  |  |  |

### DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE

Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story

#### DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning

Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :

- User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)

- Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)

- Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)

- Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)

- Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)

- Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)

- Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)

- Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)

#### DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story

Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :

- Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)

- Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)

- Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)

- Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)

- Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)

- Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)

- Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review

- Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release

- Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

#### ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

|  | Critère qualité | Auto-évaluation |
| --- | --- | --- |

20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T)

Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)

Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé

Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées

Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non Les story points sont estimés (au moins indicatifs)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Le Product Backlog a été ordonné par valeur business +

dépendances

  - Oui ☐ Partiel ☐ Non

Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Commentaire / preuve